## Slide 1: Andreas nunberger Mario zeindlmeier
Viergewinnt

## Slide 2: AGENDA
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Projektauftrag
Projektplanung
Projektdurchführung
Projektabschluss

## Slide 3: Projektumfeld
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Flughafen München GmbH
Data Net Solutions GmbH

## Slide 4: Projektauftrag
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Projekt in AEP
Durchführung in Android / Java
Auftraggeber: Staatl. Berufsschule Freising
Android Spiel-App, Dokumentation
Umsetzung: 04.10.16 - 14.02.2017
Notes: Projekt im Unterrichtsfach Anwendungsentwicklung

## Slide 5: Projektziele
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Funktionstüchtige Android App
Singleplayer
Multiplayer (Hotseat)
Multiplayer (Online)
Benutzer Registierung und Login
Notes: Singelplayer gegen eine KI
Multiplayer Online über einen Webserver

## Slide 6: Projektabgrenzung
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
bis 15.12.2016: Definieren aller Schritte der Inkremente
bis Ende 2016: Realisierung Multiplayer (Hotseat)
bis 15.01.2017: Realisierung Singleplayer
bis 01.02.2017: Realisierung Multiplayer (online)

## Slide 7: Ist-zustand
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Viergewinnt ist ein Tischspiel
Zwei Spieler
Ortsgebunden
Spiel auf Handy nicht möglich
Notes: Viergewinnt kann nicht über das Internet gespielt werden, da es ein Klassisches tischspiel ist.
Ortsgebunden
Spiel auf Handy nicht möglich, Auf den Berufsschule Android Handys ist kein 4 gewinnt.

## Slide 8: soll-Konzept
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Viergewinnt auf Android
Spielen gegen KI
MySQL Databank Anbindung
Passwort Verschlüsselung
Multiplayer
Notes: Viergewinnt soll auf Android Handys spielbar sein, nach den Originalen Regeln
Spiel gegen KI nur eine Schwirigkeitsstufe
MySQL speichert die Multiplayer sowie User
Passwort wird in PhP hash verschlüsselt
Multiplayer: Online sowie Local:
Online Multiplayer mit Statistiken

## Slide 9: 2.3 Vorgehensmodell
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Arbeitspackete Projektmitglieder
Definierter Zeitrahmen für Projektabschnitte
Notes: Installation und Konfiguration der benötigten Software
Planung / Erstellung eines Konzepts
Grundlegende Funktion der App implementieren
Server Bereitstellung und Installation
Multiplayer auf einem Gerät realisieren (Hotseat)
Multiplayer über mehrere Geräte – Android / Java
Multiplayer über mehrere Geräte – PHP
Singleplayer gegen einen Computer Gegner
Tests und Qualitätssicherung
Rückgemeldete Fehler ausbauen
Projektdokumentation

## Slide 10: Implementierung
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Layout
Singleplayer
Hotseat
Online Multiplayer
Benutzer
Notes: Layout nur grob implementiert.
Gründe: zeitliche Begrenzung, Priorität niedrig gesetzt
leichtverständlich, schlichtes Grundgerüst
Singleplayer:
Computer soll realistisch reagieren
Computer setzt zufällig Stein bei keiner Gewinnchance
Hotseat:
Spieler setzten abwechselnd Steine
Prüfung ob jemand gewonnen hat
andere Spielmöglichkeiten basieren auf Multiplayer (Hotseat)
Multiplayer Online:
Spieler setzten abwechselnd Steine
Prüfung ob jemand gewonnen hat
andere Spielmöglichkeiten basieren auf Multiplayer (Hotseat)
Spielzüge in Webdatenbank speichern
Austausch erfolgt mit PhP Skripten
Benutzer:
online mit PhP Skript
Speicherung in Datenbank
verschlüsseltes Passwort
Prüfung der Anmeldung
Rückgabewert und Info für Anwender

## Slide 11: Qualitätssicherung
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Terminvorgaben
Programm Konvention von Java einhalten
Versionierung
Testen der Implementierungsschritte
Code-Review
Notes: GitHUB

## Slide 12: Soll-ist-Vergleich
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Arbeitsschritt | Zeitplanung | Benötigte Zeit
Planung / Erstellung eines Konzepts | 3 Stunden | 2 Stunden
Grundlegende Funktion der App implementieren | 11 Stunden | 15 Stunden
Server Bereitstellung und Installation | 4 Stunden | 1 Stunden
Multiplayer über mehrere Geräte – Android / Java | 11 Stunden | 14 Stunden
Singleplayer gegen eine KI | 12 Stunden | 13 Stunden
Rückgemeldete Fehler ausbauen | 5 Stunden | 3 Stunden

## Slide 13: Fazit
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Alle Anforderungen realisiert
Layout Stellenwert
Abweichungen vom Zeitplan
Realisierung reibungslos
Notes: Multiplayer local, online, singelplayer, passwort verschlüsselung
Layout Stellenwert niedrig
Wie aus Soll ist Vergleich ersichtlich, leichte abweichung vom Zeitplan

## Slide 14: Ausblick
Projektauftrag Projektplanung Projektdurchführung Projektabschluss
Ermöglicht Erweiterungen
Layout verbessern
Schwierigkeitsstufen bei Spiel gegen KI
Verschlüsselte Benutzerdaten
Notes: Übertragung sollte Verschlüsselt werden, aktuell nur in PhP Verschlüsselt